Neuron Map

Тест-план (Test Plan)

Нативное приложение macOS для интеллект-карт и изучения материала

| Версия документа | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | 25.06.2026 |
| Связанные документы | Neuron Map — SRS v2.0; Neuron Map — Test Cases; Neuron Map — Bug Reports |
| Тестируемая версия | v0.9.1 (по состоянию на итерацию 11 разработки) |

1. Введение

Данный тест-план описывает подход, объём, ресурсы и график тестирования приложения Neuron Map — нативного macOS-приложения для создания интеллект-карт с поддержкой вложенных подтем. План основан на требованиях документа SRS v2.0 и учитывает фактическую историю разработки — 11 итераций обратной связи между тестировщиком и разработчиком.

2. Цели тестирования

- Подтвердить соответствие реализованного функционала требованиям SRS (FR-1…FR-20, NFR-1…NFR-8).

- Выявить дефекты функциональности, взаимодействия жестов, локализации и производительности на раннем этапе.

- Обеспечить отсутствие регрессий при последующих изменениях кода за счёт повторного прогона тест-кейсов, связанных с ранее исправленными дефектами.

- Подтвердить готовность сборки к передаче внутри команды (внутренняя дистрибуция без Mac App Store).

3. Объект тестирования

Приложение Neuron Map, собираемое локально через Xcode + XcodeGen из исходного кода проекта, версия сборки v0.9.1. Тестирование выполняется на реальном устройстве Mac (Apple Silicon) в конфигурации Debug, запускаемой через Xcode Run либо экспортированный .app.

4. Объём тестирования

4.1. В объёме (In Scope)

- Создание, редактирование, удаление нейронов, включая диалог подтверждения удаления.

- Вложенные карты (рекурсивная навигация по подтемам).

- Связи между нейронами: создание, перемещение, автоматическое удаление.

- Масштабирование и панорамирование холста, включая крайние значения zoom.

- Навигация: breadcrumbs, история назад/вперёд, поиск.

- Несколько независимых карт (boards): создание, переключение, переименование, удаление.

- Локализация интерфейса (RU/EN), включая диалоги и справку по горячим клавишам.

- Персистентность данных (сохранение между перезапусками).

- Производительность интерфейса при повышенной нагрузке (20+ нейронов).

- Сборка проекта без ошибок компиляции.

4.2. Вне объёма (Out of Scope)

- Совместная работа нескольких пользователей и облачная синхронизация (не реализованы в текущей версии).

- Публикация и тестирование через Mac App Store (используется прямая внутренняя дистрибуция).

- Автоматизированное UI-тестирование (в текущем цикле тестирование выполняется вручную; см. раздел 6).

- Тестирование на Intel-based Mac (целевая конфигурация — Apple Silicon).

5. Стратегия тестирования

5.1. Виды тестирования

| Вид | Описание | Когда применяется |
| --- | --- | --- |
| Функциональное | Проверка соответствия каждого FR ожидаемому поведению | После реализации каждой фичи |
| Регрессионное | Повторный прогон кейсов, связанных с ранее найденными багами | Перед каждой новой сборкой |
| Исследовательское (exploratory) | Свободное исследование новых экранов/фич без формальных кейсов | После каждой итерации, до формализации кейсов |
| UI/UX-тестирование | Визуальное выравнивание, соответствие стилю приложения, а не веб-виджетам | При изменениях интерфейса |
| Тестирование производительности | Проверка FPS и отзывчивости при 20+ нейронах | Перед релизными сборками |
| Локализационное | Полнота и корректность переводов RU/EN, отсутствие «сырых» ключей | После изменений в строковом каталоге |
| Смоук-тестирование сборки | Проверка успешной компиляции и запуска после генерации проекта | После каждого `xcodegen generate` и перед тест-циклом |

5.2. Подход

Тестирование выполняется вручную тестировщиком на реальном устройстве, так как приложение нативное и не может быть собрано или запущено в изолированном окружении ассистента-разработчика. Каждая итерация включает: получение обновлённой сборки → прогон релевантных тест-кейсов (новый функционал + регрессия) → фиксация дефектов в формате Bug Report → передача разработчику → повторная проверка после исправления.

6. Тестовое окружение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОС | macOS 13+ (целевая версия), тестирование на актуальной версии macOS |
| Архитектура | Apple Silicon |
| Способ запуска | Xcode Run (Debug) и экспортированный .app (Product → Show Build Folder / Archive) |
| Инструменты сборки | Xcode, XcodeGen (`project.yml` → `.xcodeproj`), Homebrew |
| Подпись приложения | Бесплатный Apple ID (без платной Apple Developer подписки); снятие карантина Gatekeeper вручную |
| Хранилище данных | SwiftData, локально на диске |
| Языки интерфейса | Русский (основной), английский |

7. Критерии входа (Entry Criteria)

- Получена сборка, успешно компилирующаяся в Xcode без ошибок (см. NFR-8).

- Документ SRS согласован и не содержит открытых вопросов по тестируемому функционалу.

- Тестовое окружение подготовлено: устройство Apple Silicon, актуальный Xcode, XcodeGen установлен.

8. Критерии выхода (Exit Criteria)

- Все тест-кейсы с приоритетом «Высокий» выполнены с результатом Passed.

- Отсутствуют открытые дефекты severity «Блокирующий»/«Критический», включая ошибки сборки.

- Количество открытых дефектов severity «Значительный» — не более 2.

- Все дефекты, ранее закрытые как «Исправлен», повторно подтверждены соответствующим регрессионным тест-кейсом.

- Известные ограничения (например, текущий открытый дефект BUG-14) задокументированы и согласованы как принятый риск для данной версии.

9. Тестовые поставляемые результаты (Test Deliverables)

- SRS

- Test Plan

- Test Cases

- Bug Reports

- Traceability Matrix

- Test Summary Report

10. График итераций тестирования

Тестирование велось циклично вслед за итерациями разработки. Ниже — сопоставление ключевых итераций с фокусом тестирования на каждой из них.

| Итерация | Версия | Фокус тестирования | Найдено дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | v0.1 | Первичная сборка окружения, базовая работоспособность (создание карты, узлов) | 0 (проблемы с окружением сборки, не баги ПО) |
| 3 | v0.2 | Навигация, статус-панель, связи, удаление | 0 (получена обратная связь по UX) |
| 4 | v0.3 | Zoom/pan, редактирование, поиск, Review Mode, иконка приложения | 0 (функционал добавлен по запросу) |
| 5 | — | Исследование конкурентов, вес хранилища (сборка не поставлена) | — |
| 6 | v0.5 | Наложение новых нейронов, потеря ориентира при zoom, дрожание связей, hotkeys | BUG-01, BUG-02, BUG-03 (частично), BUG-04 |
| 7 | v0.6 | Повторная проверка zoom и связей, цвет фона карты | BUG-02 (повторно), BUG-03 (закрыт) |
| 8 | v0.7 | Фриз при zoom-out, «мастер»-перетаскивание, мультикарты, стиль индикатора Link | BUG-05, BUG-06 |
| 9 | v0.8 | Кривой сайдбар, неотзывчивая корзина, FPS, конфликт жестов | BUG-07, BUG-08, BUG-09 |
| 10 | v0.9 | Навигация поиска, hover-баг сайдбара, подтверждение удаления, FPS zoom-out | BUG-10, BUG-11, BUG-12, BUG-13 |
| 11 | v0.9.1 | Смоук-тест сборки после правок BreadcrumbView | BUG-14 (открыт) |

11. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Тестировщик (Захар) | Ручное тестирование сборок, оформление дефектов, регрессия, приёмка по критериям выхода |
| Разработчик | Реализация функционала, диагностика первопричины и исправление дефектов, самопроверка перед передачей сборки |

12. Риски и меры по их снижению

| Риск | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- |
| Приложение нативное — не может быть протестировано автоматически в среде ассистента-разработчика | Средний — увеличивает цикл обратной связи | Каждая сборка проверяется тестировщиком вручную на реальном устройстве; разработчик проводит структурный самоанализ (баланс скобок, поиск висячих ссылок) перед передачей |
| Отсутствие платной Apple Developer подписки | Низкий — влияет только на способ распространения | Используется бесплатный Apple ID и ручное снятие карантина Gatekeeper; задокументировано в README |
| Повторное появление визуально схожих, но технически разных багов (например, дрожание связей) | Средний — риск ложного ощущения «уже исправлено» | Регрессионные тест-кейсы явно помечены как связанные с конкретным BUG-ID и прогоняются при каждой новой сборке |
| Незакрытая ошибка сборки блокирует дальнейшее тестирование новых фич | Высокий | BUG-14 зафиксирован с приоритетом «Высочайший»; до его закрытия дальнейшее функциональное тестирование новых фич приостановлено |

13. Управление дефектами

Жизненный цикл дефекта: Обнаружен → Зафиксирован в Bug Report → Передан разработчику → Исправлен → Повторно проверен тестировщиком (регрессия) → Закрыт. При повторном обнаружении дефекта после исправления статус переводится в «Исправлен повторно» с указанием обеих итераций в истории версии.

Приоритизация дефектов при работе в очереди на исправление осуществляется по severity: Блокирующий/Критический → Значительный → Незначительный, при равном severity — по влиянию на основной пользовательский сценарий (создание → редактирование → сохранение).