Neuron Map

Матрица трассируемости и итоговый отчёт о тестировании

Traceability Matrix & Test Summary Report

| Версия документа | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | 05.07.2026 |
| Тестируемая версия | v0.9.1 (11 итераций разработки) |
| Связанные документы | SRS v2.0 · Test Plan v1.0 · Test Cases (40) · Bug Reports (14) |

Часть 1. Матрица трассировки требований (Traceability Matrix)

Матрица связывает каждое требование из SRS v2.0 с покрывающими его тест-кейсами и найденными в ходе тестирования дефектами. Статус «At Risk» означает, что требование формально протестировано, но зависит от, в настоящий момент, открытого дефекта. Статус «Gap» означает отсутствие выделенного тест-кейса для требования — зафиксировано как рекомендация к доработке набора тестов.

| ID | Требование | Тест-кейс(ы) | Связанный дефект | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | Создание нейрона | TC-01 | — | Passed |
| FR-2 | Редактирование нейрона | TC-03 | — | Passed |
| FR-3 | Удаление нейрона (с подтверждением) | TC-04, TC-05, TC-06, TC-07 | BUG-07, BUG-12 | Passed |
| FR-4 | Вложенные карты (подтемы) | TC-08, TC-09, TC-10 | — | Passed |
| FR-5 | Связи между нейронами | TC-11 | — | Passed |
| FR-6 | Перемещение нейронов / связей | TC-12, TC-13, TC-14 | BUG-02, BUG-05 | Passed |
| FR-7 | Масштабирование карты (zoom) | TC-15, TC-16, TC-18 | BUG-03 | Passed |
| FR-8 | Панорамирование карты (pan) | TC-17 | — | Passed |
| FR-9 | Хлебные крошки (breadcrumbs) | TC-19 | BUG-14 (косвенно, файл BreadcrumbView) | At Risk |
| FR-10 | Навигация назад/вперёд | TC-20 | — | Passed |
| FR-11 | Поиск нейронов | TC-21, TC-22 | BUG-10 | Passed |
| FR-12 | Режим повторения (Review Mode) | TC-23 | — | Passed |
| FR-13 | Несколько карт (Boards) | TC-24, TC-25, TC-26, TC-27, TC-28 | BUG-09, BUG-11 | Passed |
| FR-14 | Информация о хранилище | TC-29, TC-30 | — | Passed |
| FR-15 | Цвет фона карты | TC-31, TC-32 | — | Passed |
| FR-16 | Счётчик дочерних нейронов | TC-33 | — | Passed |
| FR-17 | Позиционирование новых нейронов | TC-02 | BUG-04 | Passed |
| FR-18 | Локализация интерфейса (RU/EN) | TC-34, TC-35 | BUG-12 | Passed |
| FR-19 | Справка по горячим клавишам | TC-35 | — | Passed |
| FR-20 | Локальное хранение данных | TC-37 | — | Passed |
| NFR-1 | Платформа (macOS / Apple Silicon) | покрывается всеми TC (окружение) | — | Passed |
| NFR-2 | Производительность (FPS) | TC-38, TC-39 | BUG-06, BUG-13 | Passed |
| NFR-3 | Дистрибуция без Apple Developer подписки | — | — | Gap |
| NFR-4 | Совместимость с Gatekeeper | — | — | Gap |
| NFR-5 | Хранение данных (SwiftData, локально) | TC-29, TC-37 | — | Passed |
| NFR-6 | Визуальная целостность интерфейса | TC-11, TC-28 | BUG-09, BUG-11 | Passed |
| NFR-7 | Плавность анимаций | TC-13, TC-16, TC-18 | BUG-02, BUG-03, BUG-06 | Passed |
| NFR-8 | Устойчивость к сборке | TC-40 | BUG-14 | At Risk |

Итог покрытия: из 28 требований — 24 подтверждены («Passed»), 2 помечены «At Risk» из-за открытого дефекта BUG-14, 2 не имеют выделенного тест-кейса («Gap»). Формальное покрытие требований тест-кейсами: 93%.

Часть 2. Итоговый отчёт о тестировании (Test Summary Report)

2.1. Обзор цикла тестирования

Тестирование приложения Neuron Map проводилось итеративно на протяжении 11 циклов обратной связи между тестировщиком и разработчиком — от первичного прототипа (v0.1) до текущей версии (v0.9.1). Каждая итерация включала получение новой сборки, ручное тестирование на реальном устройстве Apple Silicon, оформление найденных дефектов и последующую регрессионную проверку исправлений.

2.2. Сводка по выполнению тест-кейсов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего тест-кейсов | 40 |
| Passed | 38 |
| Blocked (из-за открытого дефекта BUG-14) | 1 (TC-40 — сборка проекта) |
| At Risk (зависит от BUG-14, но не блокирован напрямую) | 1 (TC-19 — breadcrumbs) |
| Failed | 0 |

2.3. Сводка по дефектам

| Severity | Найдено | Исправлено | Открыто |
| --- | --- | --- | --- |
| Блокирующий | 1 | 0 | 1 |
| Критический | 2 | 2 | 0 |
| Значительный | 8 | 8 | 0 |
| Незначительный | 3 | 3 | 0 |
| Итого | 14 | 13 | 1 |

2.4. Наиболее значимые дефекты цикла

- BUG-07 (Критический) — кнопка удаления нейрона не реагировала на клики из-за невидимого NSView, перехватывавшего события; проявлялся повторно в нескольких итерациях, пока не была найдена истинная первопричина.

- BUG-05 (Критический) — перетаскивание нейрона «тянуло» за собой все связанные нейроны из-за не до конца убранной экспериментальной фичи «эластичного» перетаскивания.

- BUG-14 (Блокирующий, открыт) — ошибка компиляции в BreadcrumbView.swift (несовместимость ShapeStyle/View), блокирующая сборку проекта на момент составления отчёта.

2.5. Покрытие требований

93% требований SRS покрыты как минимум одним тест-кейсом. Не покрыты тест-кейсами требования NFR-3 (дистрибуция без Apple Developer подписки) и NFR-4 (совместимость с Gatekeeper) — рекомендуется добавить отдельные тест-кейсы, проверяющие процесс подписания сборки свободным Apple ID и снятие карантина получателем на «чистой» машине.

2.6. Оценка качества и рекомендации

- Функциональность, покрытая требованиями с приоритетом «Высокий», реализована и подтверждена тестированием — критических блокеров пользовательских сценариев (создание → редактирование → сохранение) не выявлено.

- Приложение демонстрирует историю быстрого и качественного закрытия дефектов: 13 из 14 найденных дефектов закрыты, включая три дефекта, потребовавших глубокого технического расследования первопричины (BUG-06, BUG-07, BUG-11).

- Открытый дефект BUG-14 является блокирующим для сборки проекта и должен быть закрыт до передачи версии на дальнейшее тестирование новых фич или на внутреннюю дистрибуцию.

- Рекомендуется дополнить набор тест-кейсов проверками процесса дистрибуции (NFR-3, NFR-4), которые на данный момент не формализованы.

2.7. Заключение

По результатам 11 итераций тестирования приложение Neuron Map признаётся функционально готовым к дальнейшему развитию при условии устранения блокирующего дефекта BUG-14. Критерии выхода, определённые в Test Plan (раздел 8), выполнены не полностью — сборка проекта в текущем состоянии не проходит компиляцию, что не позволяет закрыть тестовый цикл до исправления. Рекомендация: провести внеочередную итерацию исправления BUG-14, после чего выполнить финальный смоук- и регрессионный прогон перед фиксацией релизной версии.